Plan de trabajo PIA — Repartición detallada (7 días)

| Día | Responsables | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Álvaro | Completado |
| 2 | Diego, Yazmin, Juan Pablo | 01_eda.ipynb |
| 3 | Guillermo, Emiliano | 02_correlacion.ipynb |
| 4 | Patricio, Gerardo | 03_regresion.ipynb |
| 5 | José Antonio, Ángel | 04_clustering.ipynb |
| 6 | Todo el equipo | Interpretación y conclusiones consolidadas |
| 7 | Diego, Yazmin, Juan Pablo, Guillermo, Álvaro | Documento PDF final |
| 7 | Patricio, Gerardo, José Antonio, Ángel | Presentación PPTX final |

Día 2 — Diego, Yazmin, Juan Pablo (Preparación de datos avanzada / EDA)

Punto de partida: notebook 00_setup.ipynb (ya tiene el dataset limpio y cargado). Crear 01_eda.ipynb.

Deben cubrir específicamente:

- Detección de outliers: usar boxplots de seaborn (sns.boxplot) para bmi y charges, e identificar si hay valores atípicos que puedan sesgar el análisis. Documentar si se decide conservarlos o no (en este dataset, generalmente se conservan porque representan casos reales, no errores).

- Distribución de variables numéricas: histogramas con sns.histplot para age, bmi, children, charges. Comentar si cada variable sigue una distribución normal o está sesgada (charges normalmente está sesgada a la derecha).

- Distribución de variables categóricas: gráficas de barras (sns.countplot) para sex, smoker, region, mostrando cuántos registros hay de cada categoría.

- Relación visual entre variables clave: al menos 2 gráficas de dispersión (sns.scatterplot) cruzando age vs charges y bmi vs charges, diferenciando por color según smoker (esto ya empieza a anticipar el peso de esa variable).

- Cada gráfica debe guardarse en reports/figures/ con plt.savefig().

- Documentar cada celda con Markdown (descripción de qué hace y qué se observa), igual que en el notebook del Día 1.

Día 3 — Guillermo, Emiliano (Análisis de correlación)

Punto de partida: notebook 00_setup.ipynb, sección de correlación (ya tienen df_numerico y el heatmap preliminar). Crear 02_correlacion.ipynb.

Deben cubrir específicamente:

- Retomar el df_numerico ya preparado y regenerar el heatmap de correlación con mejor formato/tamaño si es necesario.

- Interpretar explícitamente (en texto, no solo mostrar el número): qué variable tiene mayor correlación con charges, cuáles tienen correlación débil o nula, y qué significa esto en el contexto del problema (ej. "ser fumador está fuertemente asociado con cargos médicos más altos").

- Comparación de charges por grupo usando boxplots o violin plots de seaborn:

  - charges por smoker (fumador vs no fumador)

  - charges por region

  - charges por sex

- Redactar 1-2 párrafos de conclusión: ¿qué variables parecen ser las más relevantes para explicar los costos médicos, y por qué, según lo observado?

- Documentar con Markdown cada sección, igual que los notebooks anteriores.

Día 4 — Patricio, Gerardo (Regresión lineal — técnica principal)

Punto de partida: df_numerico del Día 1/3, ya codificado y listo para modelar. Crear 03_regresion.ipynb.

Deben cubrir específicamente:

- Dividir los datos en variables independientes (X: age, sex, bmi, children, smoker, region_northwest, region_southeast, region_southwest) y dependiente (y: charges).

- Entrenar un modelo de regresión lineal múltiple usando statsmodels (recomendado porque da automáticamente p-values y R², que el profesor pide reportar) o scikit-learn.

- Reportar y explicar:

  - R² del modelo (qué tan bien explican las variables independientes a charges)

  - Coeficientes de cada variable (cuánto aumenta/disminuye charges por cada unidad de esa variable)

  - P-values: cuáles variables son estadísticamente significativas (p < 0.05) y cuáles no

- Tomar pantallazos del código y del resultado bruto (tabla de resumen del modelo) — el profesor lo pide explícitamente.

- Redactar conclusión: ¿qué tan bueno es el modelo?, ¿qué variables predicen mejor los costos médicos según los coeficientes obtenidos?

- Documentar con Markdown cada sección.

Día 5 — José Antonio, Ángel (Análisis de clusters)

Punto de partida: dataset limpio del Día 1. Crear 04_clustering.ipynb.

Deben cubrir específicamente:

- Seleccionar variables numéricas relevantes para agrupar (sugerido: age, bmi, charges).

- Escalar los datos antes de aplicar K-means (usar StandardScaler de scikit-learn), ya que estas variables tienen escalas muy distintas.

- Determinar el número óptimo de clusters usando el método del codo (elbow method), graficando inercia vs número de clusters.

- Aplicar K-means con el número de clusters elegido.

- Visualizar los clusters resultantes en un scatter plot (por ejemplo bmi vs charges, coloreado por cluster).

- Interpretar cada cluster: ¿qué perfil de asegurado representa cada grupo? (ej. "Cluster 1: personas jóvenes, bmi normal, cargos bajos" vs "Cluster 2: personas con bmi alto, cargos elevados — posible perfil de riesgo").

- Documentar con Markdown cada sección.

Día 6 — Todo el equipo (Interpretación y conclusiones)

Reunión general (presencial o por videollamada) donde:

- Cada dupla/trío presenta brevemente sus hallazgos de su notebook (5 min cada uno).

- Se consolida una interpretación conjunta: ¿qué hábitos de vida y factores demográficos se relacionan más con los cargos médicos?, ¿qué perfiles de riesgo se identificaron?

- Se documentan las limitaciones del análisis (ej. dataset con datos de EE.UU. únicamente, tamaño de muestra, variables no incluidas como historial médico).

- Se redactan las conclusiones y recomendaciones finales (por ejemplo, recomendaciones para la aseguradora sobre qué perfiles requieren primas ajustadas).

- Todo esto queda como texto base para el documento PDF del Día 7.

Día 7 — Documento PDF + Presentación (dos equipos en paralelo)

Equipo Documento PDF (Diego, Yazmin, Juan Pablo, Guillermo, Álvaro):
Deben integrar en un solo PDF con formato institucional:

- Portada institucional (usar el mismo formato ya usado en la propuesta aceptada del equipo)

- Introducción (ya redactada en la propuesta, revisar si necesita ajustes)

- Desarrollo — con cada una de las tareas: selección de datos, descripción, preparación, análisis (incluyendo capturas de código y resultados de los 4 notebooks), interpretación de resultados

- Conclusión y recomendaciones (tomado del Día 6)

- Referencias (Kaggle + cualquier otra fuente consultada)

Equipo Presentación (Patricio, Gerardo, José Antonio, Ángel):
Armar una presentación de diapositivas que muestre solo resultados ya interpretados (no el proceso paso a paso), incluyendo:

- Slide de portada (equipo, materia, título del proyecto)

- Slide de objetivo y problemática (resumen breve)

- Slide(s) con la matriz de correlación y su hallazgo principal

- Slide(s) con resultados de la regresión lineal (qué variables predicen mejor los costos)

- Slide(s) con los clusters/perfiles de riesgo identificados

- Slide de conclusiones y recomendaciones finales